SAFE INC. · EXPÉRIENCE PRODUIT

Plan directeur d’amélioration UI/UX

Toutes les améliorations à réaliser pour faire de SAFE un instrument juridique premium, rapide, cohérent et rassurant.

PÉRIMÈTRE Audit réel de localhost:3001, référentiel SAFE Premium Design Standard, base Design humain et quatre vidéos de référence de Sam Crawford et Kole Jain.

Version  1.4

Date  5 août 2026

Statut  Document directeur consolidé

Cible  Application interne et site public SAFE

Synthèse exécutive

SAFE possède déjà une identité crédible : palette calme, typographie distinctive, traitement sérieux des montants et absence d’effets décoratifs gratuits. La perception premium n’est toutefois pas constante. Le tableau de bord paraît abouti, tandis que plusieurs écrans métier reviennent à des conventions génériques, présentent trop d’actions concurrentes ou échouent dans leurs états de chargement et d’erreur.

DÉCISION DIRECTRICE Ne pas lancer une refonte esthétique générale. Stabiliser d’abord les parcours critiques, puis unifier les écrans métier autour d’une seule hiérarchie, d’un seul système de composants et de budgets de performance mesurables.

# Résultat attendu

Une intention et une action principale par écran.

Aucun écran blanc, aucun état silencieux : chaque geste expose attente, résultat ou reprise.

Un premier rendu utile avant 1 seconde et une réponse au geste avant 100 ms.

Des registres denses, lisibles et adaptés au travail quotidien d’un cabinet.

Une expérience complète au clavier, au zoom et sur tablette ou mobile.

Une qualité visuelle identique sur les écrans principaux et secondaires.

# Ordre d’exécution

Fiabiliser les parcours fiduciaires et la saisie du temps.

Unifier la hiérarchie et les actions sur les registres métier.

Normaliser le design system, les états et la microcopie.

Assurer le responsive, l’accessibilité et les budgets de performance.

Raffiner la matière visuelle et la personnalité de marque.

# Évaluation de départ

59/100 Note provisoire. Le score est plafonné par des violations des lois non négociables du référentiel : concurrence entre actions principales et absence de rendu utile sur un parcours critique.

1. Principes de conception obligatoires

| Loi | Principe | Application SAFE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le chiffre est sacré | Montants, heures et références en mono tabulaire, alignés à droite, jamais tronqués ni approximés. |
| 2 | Une intention par écran | Une seule action pleine. Les actions secondaires sont visibles mais ne concurrencent pas la décision principale. |
| 3 | Hiérarchie avant décoration | Composer dans l’ordre : contexte, information décisive, action principale, détails. |
| 4 | Performance comme design | Tout effet ou composant doit respecter les budgets LCP, INP et CLS. |
| 5 | Accessibilité intégrée | Focus, reflow, clavier, contraste et cibles tactiles font partie du composant initial. |
| 6 | Cohérence avant nouveauté | Réutiliser les tokens et primitives SAFE. Aucun style local sans rôle réutilisable. |
| 7 | Mouvement fonctionnel | Une micro-interaction sert uniquement à guider, confirmer ou clarifier. |
| 8 | Densité utile | Optimiser l’information visible, pas le nombre de cartes ou de surfaces. |

# Langage visuel cible

Surface de travail mate, filet discret, aucune ombre dans le flux.

Verre uniquement sur les menus, modales, palettes et autres superpositions réelles.

Asymétrie contrôlée sur la vitrine et les moments éditoriaux ; grille rigoureuse dans l’instrument.

Esthétique d’index archivistique pour documents, activités, registres et historiques.

Instrument Serif pour les titres d’écran ; Geist Sans pour l’interface ; Geist Mono pour tous les chiffres.

# Glassmorphisme contrôlé

Employer le verre uniquement lorsqu’une surface recouvre un contenu qui doit rester perceptible ; le flux et les surfaces adjacentes restent mats.

Limiter la matière à trois jetons : Subtle 0,72 / 14 px ; Elevated 0,84 / 24 px ; Focus 0,95 / 30 px.

Rendre le niveau Focus plus opaque, jamais plus transparent, et n’en afficher qu’un seul lorsqu’il porte une décision critique.

Garantir un contraste AA sur le fond le plus défavorable, avec un repli opaque si backdrop-filter ou la transparence réduite l’exigent.

Limiter à quatre surfaces floutées simultanées et supprimer le flou s’il dégrade le rendu, l’INP ou la stabilité visuelle.

2. Corrections critiques et prioritaires

| Priorité | Route | Constat | Correction |
| --- | --- | --- | --- |
| Critique | /comptes/rapprochement | Écran entièrement blanc observé. | Ajouter error.tsx, chargement dimensionné, reprise et message actionnable. |
| Critique | /temps | Contenu principal vide observé. | Garantir un état de chargement, vide ou erreur ; rendre la saisie disponible en quelques secondes. |
| Élevée | Toutes routes internes | Alerte réglementaire anglaise dans l’interface française. | Localiser titre, explication et CTA selon langue et province. |
| Élevée | /tableau-de-bord | Deux appels dominants vers le même rapprochement. | Conserver un seul bouton plein et réduire l’alerte persistante après exposition. |
| Élevée | /clients | Exporter, création rapide et nouveau client se concurrencent. | Garder Nouveau client comme primaire ; placer les autres dans un menu secondaire. |
| Élevée | /clients | Toutes les actions de ligne sont exposées. | Accès à la fiche + menu persistant ; archiver dans le menu avec confirmation. |
| Élevée | /facturation | Trop de cartes avant la liste de travail. | Afficher indicateurs essentiels, filtres et tableau avant les outils secondaires. |
| Élevée | /comptes | Libellés français et anglais mélangés. | Employer Rapprochement et Rapports de conformité partout. |

# Règle de fermeture

BLOQUANT Aucune amélioration visuelle ne doit être considérée terminée tant que les écrans blancs et les états silencieux persistent.

3. Améliorations par écran

# Tableau de bord

Préserver la palette, la typographie éditoriale et la lisibilité des montants.

Réduire la compétition entre l’alerte réglementaire, les indicateurs et la section « À traiter maintenant ».

Faire de la prochaine décision la première lecture, puis placer les données de contexte.

Traduire les événements techniques « create », « download » et « TrustAccount » en actions métier françaises.

Rendre l’alerte persistante plus compacte après sa première exposition, sans masquer l’obligation.

# Site public et pages d’acquisition

Formuler chaque section depuis le résultat obtenu par le cabinet, puis montrer la capacité qui le produit.

Remplacer les captures intégrales illisibles par des vues SAFE recadrées sur une preuve unique et réaliste.

Éviter l’alternance mécanique texte-image ; choisir une composition propre à la preuve, au processus ou à l’objection.

Employer logos, résultats et cas clients près des décisions, avec des preuves précises plutôt que des affirmations vagues.

Relier les sections par des transitions discrètes, responsives et compatibles avec reduced-motion, sans dépasser les budgets LCP et CLS.

# Clients et dossiers

Supprimer le titre redondant « Liste des… » lorsque le contexte est déjà évident.

Regrouper recherche, filtres, actualisation et nombre de résultats dans une barre unique.

Donner la largeur principale au nom du client ou à l’intitulé du dossier.

Compresser dates, statuts et métadonnées dans des colonnes courtes.

Retirer les en-têtes visibles « Actions » et « Sélection » des colonnes de contrôle.

Conserver un menu de ligne persistant et maintenir la ligne surlignée pendant son ouverture.

Normaliser téléphone, casse des types de dossier et formats de date.

# Facturation

Première vue : titre, bouton Facturer, quatre indicateurs décisionnels maximum, filtres, tableau.

Déplacer débours, taxes, rentabilité et rapports dans une navigation locale secondaire.

Remplacer « Aging des créances » par « Créances par ancienneté ».

Aligner tous les montants et en-têtes numériques à droite.

Soigner la fin du parcours : numéro émis, destinataire, heure d’envoi et lien de consultation.

# Fidéicommis

Montrer immédiatement solde total, période, état, différence et action attendue.

Regrouper inspection, briefing, sécurité et rapports sous « Contrôle et rapports ».

Expliquer chaque contrôle désactivé, par exemple « Sélectionnez d’abord un client ».

Mettre en évidence la ligne responsable d’un écart et la correction attendue.

Ne jamais appliquer d’interface optimiste à une certification ou écriture comptable.

4. Design system cible

| Système | Règle | Standard |
| --- | --- | --- |
| Couleurs | Un neutre, un accent, trois statuts | Action = forest ; validé = verified ; alerte = ambre ; erreur = rouge. |
| Espacement | Base 4 | 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64 px. Rapport intra/intergroupe ≥ 1:3. |
| Rayons | Rôle différencié | 6 px contrôles ; 8–10 px panneaux ; 12 px superpositions ; plein pour statuts. |
| Élévation | Trois plans, trois verres | Flux mat ; verre Subtle, Elevated ou Focus sur superposition réelle. Un seul Focus ; repli opaque obligatoire. |
| Densité | Hauteurs stables | 44 px ligne bureau et barre d’outils ; 56 px tactile ; cible minimale 44 px. |
| Mouvement | Trois durées | 120, 180 et 260 ms ; une courbe ; reduced-motion obligatoire. |
| Actions | Quatre niveaux | Primaire, secondaire, discrète, destructive. Une seule primaire visible. |
| Mode sombre | Profondeur par surfaces | Fond sombre ; plans élevés plus clairs ; bordures calmes ; contraste AA revalidé. |

# États obligatoires

Matrice par contrôle : repos, survol, focus clavier, pressé et désactivé.

États de parcours : chargement, vide, succès, avertissement et erreur selon le contexte.

Enregistrement en cours, enregistré et échec pour chaque mutation.

Confirmation discrète, proche de l’objet et annoncée aux technologies d’assistance.

Raison visible ou accessible pour chaque bouton désactivé.

Affordance explicite : libellé, forme et état permettent de comprendre le contrôle sans mode d’emploi.

Icônes alignées sur la hauteur de ligne ; bouton fantôme réservé à l’action secondaire.

Mode sombre recomposé : surfaces élevées plus claires, bordures atténuées et accents moins saturés.

# Microcopie

Vouvoiement partout, aucune phrase en anglais dans un contexte français.

Vocabulaire du cabinet, jamais celui du schéma technique.

Erreurs structurées en deux temps : ce qui s’est passé, puis quoi faire.

Libellés d’action avec un verbe concret : Facturer, Rapprocher, Télécharger, Archiver.

Aucun emoji, aucune exclamation, aucune félicitation artificielle.

5. Responsive, accessibilité et performance

# Responsive et mobile-first

Le mobile-first est une priorisation, pas une réduction de la version bureau.

Conserver identité, statut, montant critique et action principale.

Replier les filtres secondaires dans un panneau indiquant le nombre de filtres actifs.

Réordonner les blocs selon leur importance au lieu de les empiler mécaniquement.

Limiter le défilement horizontal au conteneur d’un tableau réellement bidimensionnel.

Figer ou répéter l’identité de la ligne lorsque la comparaison l’exige.

Tester 1440×900, 1280×800, 768×1024, 390×844 et le reflow à 320 px.

# Accessibilité

Contraste minimal de 4,5:1 pour le texte courant.

Focus visible, suffisamment contrasté et jamais masqué par un élément fixe.

Navigation complète au clavier avec ordre cohérent.

Nom accessible sur chaque icône et contrôle sans texte.

Aucune information portée uniquement par la couleur.

Zoom à 200 % sans perte et reflow à 400 % selon WCAG 1.4.10.

Cibles fréquentes d’au moins 44×44 px.

# Budgets de performance

| Mesure | Cible | Validation |
| --- | --- | --- |
| Retour visuel après un geste | < 100 ms | Mesure locale sur les actions fréquentes |
| INP | ≤ 200 ms | 75e centile en conditions terrain |
| Premier rendu utile interne | < 1 s | Écran exploitable, pas seulement coque |
| LCP public | ≤ 2,5 s | Mobile et bureau |
| CLS | ≤ 0,1 | Aucun déplacement perturbant |
| Opération longue | > 400 ms | Indicateur de progression obligatoire |

6. Feuille de route d’exécution

| Lot | Objectif | Périmètre | Condition de terminé |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Fiabilité | Rapprochement, temps, error.tsx, loading.tsx, états vides | Aucun écran blanc ; reprise possible |
| Lot 2 | Hiérarchie | Dashboard, Clients, Dossiers, Facturation, Comptes | Une action pleine et ordre de lecture clair |
| Lot 3 | Système | Boutons, tables, filtres, formulaires, microcopie | Primitives uniques et page de spécimens |
| Lot 4 | Accessibilité | Clavier, focus, contraste, reflow, tactile | WCAG 2.2 AA sur parcours prioritaires |
| Lot 5 | Performance | Mesures, préchargement, rechargements, paquets | Budgets respectés et suivis en CI |
| Lot 6 | Finition | Site public, preuves produit, index archivistique, profondeur, transitions, responsive | Cohérence premium sur vitrine et écrans secondaires |

# Priorité immédiate

PROCHAINE ACTION Corriger et tester /comptes/rapprochement et /temps avant d’ouvrir un lot de raffinement visuel.

# Mesures produit à suivre

Temps nécessaire pour saisir une entrée de temps.

Temps nécessaire pour trouver un client ou un dossier.

Taux d’abandon du rapprochement.

Nombre d’erreurs de saisie et de corrections.

Taux de réussite au premier essai sur les parcours critiques.

INP, LCP, CLS et fréquence des erreurs de route.

7. Checklist de livraison

☐ Une seule action principale visible.

☐ Contexte, information décisive, action, détails dans cet ordre.

☐ Montants en mono tabulaire, alignés à droite et non tronqués.

☐ Solde fiduciaire visible sans interaction.

☐ Chargement, vide et erreur réellement rendus.

☐ Chaque contrôle possède ses états repos, survol, focus, pressé et désactivé.

☐ Aucun écran blanc possible.

☐ Focus visible sur tous les contrôles.

☐ Boutons désactivés accompagnés d’une raison.

☐ Contraste WCAG AA.

☐ Aucun statut ne dépend uniquement de la couleur ; texte, forme ou icône le confirme.

☐ Navigation au clavier complète.

☐ Reflow à 320 px sans perte de fonction.

☐ Aucune action essentielle dépendant du survol.

☐ Aucun mouvement décoratif ou continu.

☐ Toute action confirme l’attente, le résultat ou l’erreur près de son objet.

☐ Chaque verre correspond à une superposition réelle ; contraste, repli opaque et budget de performance sont validés.

☐ Microcopie française, concrète et métier.

☐ Retour au geste sous 100 ms.

☐ Aucun rechargement complet pour un changement local.

☐ Composants présents dans la page de spécimens.

☐ Checklist anti-interface générée passée.

☐ La vitrine démontre chaque bénéfice par une preuve réaliste et une composition dictée par le contenu.

# Définition globale de terminé

TERMINÉ Les parcours prioritaires sont utilisables sans interruption sur bureau, tablette, mobile et clavier ; ils respectent les budgets de performance ; aucune loi non négociable du SAFE Premium Design Standard n’est enfreinte.

# Sources consolidées

Référentiels SAFE : Premium Design Standard, DESIGN_HUMAIN.md et audit de localhost:3001.

Sam Crawford : « 2026 Web Design Trends » et « Every Web Design Concept Explained ».

Kole Jain : « Every UI/UX Concept Explained » et « The 4 Levels of Landing Page UI/UX Design ».

# Lot 8 — Cohérence visuelle et apaisement de l'interface

Six observations du CEO sur l'interface réelle, le 6 août 2026, captures à l'appui. Aucune règle métier, aucun calcul comptable et aucune obligation réglementaire n'ont été modifiés : seule change la manière dont l'information se présente. Prompt d'exécution : docs/design/PROMPT_LOT8_COHERENCE_VISUELLE.md.

## Ce qui a été corrigé

| Constat | Cause | Correction |
| --- | --- | --- |
| Les boutons empilaient leur icône au-dessus de leur libellé. | Le composant enveloppait tous ses enfants dans un span unique. La normalisation Tailwind rend les svg en bloc : icône et libellé tombaient sur deux lignes et le gap du bouton ne s'appliquait plus. Régression introduite au lot 4, 34 boutons touchés. | Seul le libellé de chargement reste enveloppé. Un test de rendu interdit le retour de l'enveloppe commune. |
| Les chiffres changeaient de graisse, de taille et d'alignement d'une page à l'autre. | Chaque écran composait ses propres montants. | Une primitive unique, components/ui/Figure.tsx : mono tabulaire, montants à droite, trois tailles seulement. Appliquée à la facturation, aux temps, au rapprochement et à la conformité. |
| Une bannière rouge pleine largeur dramatisait chaque écran en permanence. | Le bandeau restait affiché tant qu'un rapprochement était en retard, sans se refermer, et reléguait au second plan l'objectif de la page en cours. | Un centre d'alertes discret dans l'en-tête porte le nombre d'obligations ouvertes et les liste au calme : objet, gravité, période, action. L'obligation ne disparaît pas, elle cesse d'occuper toute la largeur. |
| Deux pastilles flottantes se recouvraient dans le coin inférieur droit. | Le mode focus et le widget d'aide partageaient le même ancrage. | L'aide, qui est globale, garde le coin. Le mode focus, propre à une page, se range au-dessus d'elle. |
| La matière vitrée manquait sur les boutons. | Aucune variante ne portait le verre. | Une variante glass consommant le niveau subtle, réservée aux boutons posés sur une surface qui flotte. L'action qui engage reste pleine et mate : une décision ne se lit pas à travers une vitre. |
| La page conformité paraissait chargée. | Quatorze tuiles identiques présentaient tous les domaines au même poids, y compris ceux déjà en règle. | Une seule question en tête, puis la liste de ce qui demande une action. Le conforme est replié dans un dépliant, le non applicable réduit à une mention. |

## Décisions de doctrine posées par ce lot

Le produit ne vit pas en état d'alerte permanent. Une obligation réglementaire reste visible et atteignable, mais elle ne s'affiche plus en rouge sur toute la largeur de chaque écran. Un outil qui crie en continu finit par n'alerter plus de rien.

Tout chiffre affiché comme donnée passe par une primitive unique. La comparaison verticale de deux montants est une fonction de vérification, pas une préférence graphique.

Le verre reste soumis au système à trois plans. La variante de bouton vitrée ne s'emploie que sur une surface réellement superposée, jamais sur l'action principale d'un écran de travail.

Une page de conformité répond d'abord à « qu'est-ce que je dois faire », jamais à « voici tout ce que je sais ».

## Validation

TypeScript sans erreur, 14 tests, parité des clés de traduction, lint propre.

Build de production réussi.

Audit design interne : 1 332 écarts avant le lot, 1 327 après.

Centre d'alertes et page conformité vérifiés au rendu réel, par sonde publique temporaire, faute de session authentifiée. Panneau au niveau elevated, réglementation localisée, action atteignable, aucun débordement à 320 px après ancrage au viewport sur petit écran.

## Ce qui reste ouvert

La nouvelle vue de conformité dépend du drapeau COMPLIANCE_DASHBOARD_V2. Il est posé en local ; sans lui, l'ancienne page s'affiche.

Les polices pèsent autant que tout le code d'une page. C'est une décision de marque, pas une correction technique.

La page de connexion affiche encore un message technique destiné au développeur.

Aucune passe visuelle n'a pu être menée sur les écrans authentifiés.